**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **Sistem Pengiraan Gaji** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | **Untuk memudahkan pekerja menyemak gaji mereka** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **15 oktober 2018 - 30 oktober 2018** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **5 ogos 2018 – 20 ogos 2018** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | **Tujuan projek ini adalah untuk membina sebuah sistem untuk mengira gaji bulanan seorang pekerja. Pengguna perlu memasukkan bilangan jam bekerja sehari, bilangan hari bekerja sebulan dan bilangan jam bekerja lebih masa untuk sebulan**. |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** |  |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Menyusahkan majikan untuk | Sistem ini dapat mencetak laporan gaji pekerja pada setiap bulan |
| 2 | Menyukarkan majikan untuk menyemak gaji pekerja pada setiap bulan | Sistem ini dapat membenarkan pekerja untuk meyemak gaji sendiri |
| 3 | Melambatkan proses pengiraan gaji | Sistem ini mempercepatkan proses pengiraan gaji |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1. | Membuat perancangan dan analisis | Julai | 2018 | Mac | 2018 |
| 2. | Mereka bentuk sistem | Ogos | 2018 | September | 2018 |
| 3. | Membuat pelaksanaan | Ogos | 2018 | September | 2018 |
| 4. | Melakukan penyelenggaraan | September | 2018 | Oktober | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer / laptop | 21 Januari 2018 | Cawangan peralatan komputer |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan  **Sistem ini memudahkan pekerja menyemak gaji mereka sendiri** |
| Disahkan oleh  **Nama: Nasriani binti Muri**  **Jawatan: Pengurus Syarikat ABC SDN.BHD**  **Unit/ sektor/ syarikat: Syarikat ABC SDN.BHD**  **Tarikh: 14 okt 2018** |